АДМИИСТРАЦИЯ СТАРОТОЙДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021г. № 58

с. Старая Тойда

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области на 2018-2029 гг.»

за 2019 год,

В соответствии с постановлением администрации Старотойденского сельского поселения от 01.11.2013 г. № 47 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Старотойденского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.» за 2019 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Старотойденского сельского поселения в сети интернет.

Глава Старотойденского

сельского поселения В.А. Распопов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 58

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.» | Администрация Старотойденского сельского поселения | 31.12.2029 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры;  - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - улучшение санитарного состояния территории Старотойденского сельского поселения;  - улучшение экологического состояния окружающей среды. | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры;  - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;  - улучшение санитарного состояния территории Старотойденского сельского поселения;  - улучшение экологического состояния окружающей среды. | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 58

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 гг.» | Всего | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 37 | 37 | 37 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 37 | 37 | 37 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 186,5 | 186,5 | 186,5 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |