АДМИИСТРАЦИЯ СТАРОТОЙДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2021г. № 60

с. Старая Тойда

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Ремонт

автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории

Старотойденского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области» в рамках регионального

проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской

области на период с 2019 по 2023 годы» за 2020 год.

В соответствии с постановлением администрации Старотойденского сельского поселения от 01.11.2013 г. № 47 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Старотойденского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» за 2020 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Старотойденского сельского поселения в сети интернет.

Глава Старотойденского

сельского поселения В.А. Распопов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 60

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы»  | Администрация Старотойденского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение доли дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия:- соединяющие населенные пункты, а также межселенные территории, не имеющие между собой круглогодичной связи;- проходящие по маршрутам школьного и общественного транспорта;- обеспечивающие связь с объектами социального значения.Поддержание в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия. | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.Обеспечение транспортной доступности до населенных пунктов, а также круглогодичную связь между населёнными пунктами.  | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Старотойденского

сельского поселения

от 21.12.2021г. № 60

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Старотойденского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы» | Всего | 1982,9 | 1982,9 | 610,8 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1982,2 | 1982,2 | 610,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 1982,2 | 1982,2 | 610,1 |
| - районного бюджета |  |  |  |
| местный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |